# 2025年度信息化建设工作报告

编制单位：信息化管理处

编制日期：2025年12月31日

## 一、工作概述

2025年，信息化管理处紧紧围绕单位中心工作，以"数字政务、智慧管理"为目标，全面推进信息化建设各项工作。全年完成信息化项目12个，预算执行率96.8%，系统可用率99.7%，用户满意度92.5分，较去年提升3.2个百分点。

## 二、主要工作完成情况

### （一）基础设施建设

全年新增服务器12台，存储容量扩容至200TB，核心网络带宽升级至万兆。完成数据中心机房改造，PUE值从1.8降至1.5，年节约电费约18万元。

### （二）应用系统建设

上线OA协同办公系统V3.0、财务管理系统、人事管理系统，完成数据互通互联。移动端应用覆盖率达到85%，实现移动审批、移动考勤等功能。

### （三）网络安全保障

全年完成4次安全巡检、2次渗透测试、1次应急演练。发现并修复漏洞127个，其中高危漏洞12个。全年未发生重大网络安全事件。

### （四）数据治理

编制《数据资源目录》，梳理数据资源536项。建立数据质量管理机制，修复数据质量问题3200余条。完成历史数据迁移和归档，释放存储空间约5TB。

## 三、2025年度信息化经费支出统计

| 季度 | 硬件采购(万元) | 软件采购(万元) | 运维服务(万元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 85.2 | 42.1 | 28.5 | 155.8 |
| Q2 | 63.5 | 55.8 | 30.2 | 149.5 |
| Q3 | 48.9 | 72.3 | 32.1 | 153.3 |
| Q4 | 120.5 | 95.6 | 35.8 | 251.9 |

## 四、问题与不足

部分老旧系统技术债务较重，升级改造难度大。

跨部门数据共享机制不够完善，存在信息孤岛现象。

信息安全人才储备不足，高端安全运维人员短缺。

## 五、2026年工作计划

启动"智慧政务"一期项目，建设统一数据共享交换平台。

完成老旧系统升级改造，迁移至云计算平台。

建设AI辅助决策系统，提升数据分析应用能力。

加强信息安全建设，通过ISO 27001信息安全管理体系认证。